**Информация**

**о результатах выездной проверки управления информатизации**

**администрации муниципального образования Темрюкский район по вопросу расходования средств районного бюджета, выделенных в рамках**

**реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Темрюкском районе», в части подпрограммы «Мероприятия, направленные на формирование информационного общества и формирование электронного**

**правительства» за 2015 год (выборочно)**

В соответствии с пунктом 8 плана работы отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район на 2016 год и на основании приказа начальника отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 3 октября 2016 года № 03-36/16-03 «О проведении выездной проверки управления информатизации администрации муниципального образования Темрюкский район» проведена выездная проверка расходования средств районного бюджета, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Темрюкском районе», в части подпрограммы «Мероприятия, направленные на формирование информационного общества и формирование электронного правительства» за 2015 год (выборочно).

Проверяемый период: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

В результате проверки установлено следующее:

внесение в 2016 году Постановлением № 44 изменений в подпрограмму «Мероприятия, направленные на формирование информационного общества и формирование электронного правительства» (далее – Подпрограмма), в том числе в значения показателей Подпрограммы, относящиеся к 2015 году, в нарушение пункта 3.5 Порядка;

несоответствие плановых значений целевых показателей отчета: «количество модернизированных средств вычислительной техники в администрации муниципального образования Темрюкский район», «количество рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия» и значений этих целевых показателей, указанных в Подпрограмме;

оплата оказанных услуг по муниципальному контракту № 7-219932 от 12.10.2015 с нарушением пункта 3.5 данного муниципального контракта;

оплата оказанных услуг по муниципальному контракту № 773 от 14.07.2015 с нарушением пункта 3.4 данного муниципального контракта, вследствие чего могла возникнуть обязанность уплаты пени в соответствии с ч. 5.3 муниципального контракта в размере 13,75 руб.;

наличие противоречий в муниципальном контракте № 7-302313 от 21.12.2015 между пунктами 3.5 и 4.1 и в муниципальном контракте № 7-302283 от 21.12.2015 между пунктами 3.3 и 5.1, которые делают не возможным соблюдение условий муниципальных контрактов в части своевременности оказания и оплаты услуг;

отсутствие взысканной пени в размере 813,55 руб. с ООО «Легион» за просрочку исполнения обязательства в соответствии с пунктом 6.5 муниципального контракта № 0318300008815000056-0064426-02 от 01.06.2015;

оплата оказанных услуг по муниципальному контракту № 26-16-545 от 22.12.2015 с нарушением пункта 3.3 данного муниципального контракта, вследствие чего могла возникнуть обязанность уплаты пени в соответствии с ч. 9.6 муниципального контракта в размере 26,95 руб.;

неверное указание в пункте 3.3 муниципального контракта № 26-16-545 от 22.12.2015 документа, подтверждающего оказание услуг;

несоответствие документа, подтверждающего приемку оказанных услуг по муниципальному контракту № 26-16-545 от 22.12.2015 (Акт приема-передачи услуг) требованиям пункта 6.1 данного муниципального контракта (Акт об оказании услуг).

По результатам проверки составлен акт от 11 ноября 2016 года № 17.

О результатах проверки доложено заместителю главы муниципального образования Темрюкский район Н.А. Оголь.

Начальник отдела Т.Н. Щербак