**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 года № 1624**

**«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Темрюкский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район от 13 июля 2021 года № 979, в связи с увеличением и уменьшением объемов финансирования муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 29 октября 2021 года № 1624 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» со сроком реализации с 1 января 2022 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и взаимодействия со СМИ официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования

Темрюкский район Ф.В. Бабенков

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации муниципального образования  Темрюкский район  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район   
от 29 октября 2021 года № 1624 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства»**

1. В муниципальной программе муниципального образования Темрюкский район «Комплексное развитие в сфере строительства» (далее – муниципальная программа):
2. позицию «Объем финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей <2> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 191003,7 | 0,0 | 90914,0 | 100089,7 | 0,0 |
| 2023 | 61672,2 | 0,0 | 0,0 | 61672,2 | 0,0 |
| 2024 | 120076,9 | 0,0 | 0,0 | 120076,9 | 0,0 |
| Всего | 372752,8 | 0,0 | 90914,0 | 281838,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <3> | | | | | |
| 2022 | 171306,8 | 0,0 | 90914,0 | 80392,8 | 0,0 |
| 2023 | 44969,4 | 0,0 | 0,0 | 44969,4 | 0,0 |
| 2024 | 55868,6 | 0,0 | 0,0 | 55868,6 | 0,0 |
| Всего | 272144,8 | 0,0 | 90914,0 | 181230,8 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <3> | | | | | |
| 2022 год | 174106,8 | 0,0 | 90914,0 | 83192,8 | 0,0 |
| 2023 год | 44969,4 | 0,0 | 0,0 | 44969,4 | 0,0 |
| 2024 год | 103368,6 | 0,0 | 0,0 | 103368,6 | 0,0 |
| Всего | 322444,8 | 0,0 | 90914,0 | 231530,8 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается аббревиатура (например, СЦ1, СЦ2).  <2> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <3> Указывается при наличии указанных расходов. | | | | | |

»;

1. таблицу раздела 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«Комплексное развитие в сфере строительства»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус <1> | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель)  бюджетных  средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Создание лучших условий для привлечения удержания и развития человеческого капитала в части обеспечения инфраструктуры | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Обеспечение и выполнение муниципальных функций в сфере строительства Темрюкского района | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 3978,8 | 0,0 | 0,0 | | 3978,8 | 0,0 | Выполнение функций органа местного самоуправления - 100 % | Администрация муниципального образования Темрюкский район (далее – Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 4081,1 | 0,0 | 0,0 | | 4081,1 | 0,0 |
| 2024 | 4081,1 | 0,0 | 0,0 | | 4081,1 | 0,0 |
| Всего | 12141,0 | 0,0 | 0,0 | | 12141,0 | 0,0 |
| 1.2 | Задача 1.2 | Повышение эффективности функционирования муниципальных учреждений, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Финансовое  обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район | - | 2022 | 12718,1 | 0,0 | 0,0 | 12718,1 | | 0,0 | Выполнение функций подведомственного учреждения - 100 % | Администрация, МКУ «ЕСЗ» |
| 2023 | 12621,7 | 0,0 | 0,0 | | 12621,7 | 0,0 |
| 2024 | 12627,2 | 0,0 | 0,0 | | 12627,2 | 0,0 |
| Всего | 37967,0 | 0,0 | 0,0 | | 37967,0 | 0,0 |
| 1.3. | Задача 1.3 | Организация, проектирование, сопровождение строительства и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения | 1 | 2022 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | | 3000,0 | 0,0 | Организация, сопровождение проектирования, мероприятия по организации строительства, реконструкции, строительство и реконструкция | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | | 3000,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры  (ед.)  2022 – 0  2023 – 0  2024 - 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | | 47500,0 | 0,0 |
| Всего | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | | 47500,0 | 0,0 |
| 1.4 | Задача 1.4 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация оказания первичной медицинско-санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района, в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие первичного амбулаторного звена» | 1/3 | 2022 | 48500,0 | 0,0 | 48500,0 | | 0,0 | 0,0 | Количество объектов социальной инфраструктуры завершенных строительством (ед.)  2022 – 2  2023 – 0  2024 - 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 48500,0 | 0,0 | 48500,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Задача 1.5 | Развитие приоритетных для района видов спорта | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство водно-спортивной гребной базы в рамках реализации приоритетного проекта «Строительство водно-спортивной гребной базы» | 1/3 | 2022 | 56968,0 | 0,0 | 42414,0 | | 14554,0 | 0,0 | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры завершенных строительством (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 - 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 56968,0 | 0,0 | 42414,0 | | 14554,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Строительство центра единоборств в рамках реализации приоритетного проекта «Строительство центра единоборств» | 1/3 | 2022 | 13300,0 | 0,0 | 0,0 | | 13300,0 | 0,0 | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры завершенных строительством (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 - 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 13300,0 | 0,0 | 0,0 | | 13300,0 | 0,0 |
| 1.6 | Задача 1.6 | Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани» | 1/3 | 2022 | 27101,3 | 0,0 | 0,0 | | 27101,3 | 0,0 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 - 0  Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры завершенных строительством (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 – 0  Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры  (ед.)  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образования администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | | 31500,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 58601,3 | 0,0 | 0,0 | | 58601,3 | 0,0 |
| 1.6.2 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани» | 1/3 | 2022 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2100,0 | 0,0 | Количество разработанных комплектов проектной документации и результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 – 0  Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры  (ед.)  2022 – 0  2023 – 0  2024 - 1 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образования администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 55868,6 | 0,0 | 0,0 | | 55868,6 | 0,0 |
| Всего | 57968,6 | 0,0 | 0,0 | | 57968,6 | 0,0 |
| 1.6.3 | Улучшение материально-технической базы детских садов и школ в рамках реализации приоритетного проекта «Будущее Тамани» | 1/3 | 2022 | 23337,5 | 0,0 | 0,0 | | 23337,5 |  | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры завершенных строительством (ед.)  2022 – 1  2023 – 1  2024 – 0  Количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры  (ед.)  2022 – 1  2023 – 0  2024 - 0 | Администрация, заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель - управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса, управление образования администрации муниципального образования Темрюкский район |
| 2023 | 13469,4 | 0,0 | 0,0 | | 13469,4 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |
| Всего | 36806,9 | 0,0 | 0,0 | | 36806,9 |  |
|  | Итого по приоритетным проектам |  | 2022 | 171306,8 | 0,0 | 90914,0 | | 80392,8 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 44969,4 | 0,0 | 0,0 | | 44969,4 | 0,0 |
| 2024 | 55868,6 | 0,0 | 0,0 | | 55868,6 | 0,0 |
| Всего | 272144,8 | 0,0 | 90914,0 | | 181230,8 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 191003,7 | 0,0 | 90914,0 | | 100089,7 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 61672,2 | 0,0 | 0,0 | | 61672,2 | 0,0 |
| 2024 | 120076,9 | 0,0 | 0,0 | | 120076,9 | 0,0 |
| Всего | 372752,8 | 0,0 | 90914,0 | | 281838,8 | 0,0 |
| <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | | |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов