Пояснительная записка к сводной информации об исполнении муниципальных программ поселениями Темрюкского муниципального района Краснодарского края по итогам  2025 года

На территории поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края в 2025 году утверждены и реализованы 241 программа, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

6 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (в 2024 году было принято участие в 5-ти государственных программах, в             2023 году – в 7- ми, в 2022 году – 7-ми).

235 муниципальных программ поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края.

На реализацию программ, действующих на территории поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края в 2025 году было предусмотрено 2815,2 млн. рублей, что на 13,6% меньше чем в 2024 году (в 2024 году – 3259,4 млн. рублей), на 23,7% больше чем в 2023 году (в 2023 году – 2275,3 млн. рублей), и в 1,7 раза больше чем в 2022 году (в 2022 году –               1609,9 млн. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 32,9 млн. рублей (2024 год –               316,8 млн. рублей, 2023 год – 112,4 млн. рублей, 2022 год – 112,2 млн. рублей);

краевого бюджета – 219,8 млн. рублей (2024 год – 518,3 млн. рублей,  2023 год – 134,2 млн. рублей, 2022 год – 86,5 млн. рублей);

местного бюджета – 2562,4 млн. рублей (2024 год – 2424,2 млн. рублей, 2023 год – 2028,7 млн. рублей, 2022 год – 1411,2 млн. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского муниципального района Краснодарского края, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в 2025 году составило                          2488,6 млн. рублей, или 88,4% выделенных бюджетных ассигнований                         (в 2024 году выполнение составляло – 90% или 2933,3 млн. рублей, в 2023 году – 87,8% или 1996,6 млн. рублей, в 2022 году – 88,7% или 1427,8 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 100% или 32,9 млн. рублей (2024 год – 91,3% или 289,3 млн. рублей, 2023 год – 99,9% или 112,2 млн. рублей, 2022 год – 85,6% или 96,0 млн. рублей);

краевого бюджета – 72,8% или 160,0 млн. рублей (2024 год – 79,3% или 411,1 млн. рублей, 2023 год – 87,2% или 117,0 млн. рублей, 2022 год – 86,3% или  74,7 млн. рублей);

местного бюджета – 89,6% или 2295,7 млн. рублей (2024 год – 92,1% или 2233,0 млн. рублей, 2023 год – 87,1% или 1767,3 млн. рублей, 2022 год – 89,1% или 1257,1 млн. рублей).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

- в отчетном периоде наибольшая доля в объеме приходилась на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 34,6% от общих расходов в программном бюджете, или                  1066,9 млн. рублей, с фактическим исполнением – 80,6% (в 2024 году доля расходов составляла 42,4%, освоено – 82,5%;  в 2023 году доля расходов – 40,6%, освоено – 82,2%; в 2022 году доля расходов – 36,7%, освоено – 87,4%);

- развитие отрасли по дорожной деятельности – 25,6%, или                        739,3 млн. рублей, с фактическим исполнением – 86,2% (в 2024 году доля расходов составляла 28,3%, освоено – 93,5%; в 2023 году доля расходов – 20,5%, освоено – 81,1%; в 2022 году доля расходов -18,1%, освоено – 74,3%);

- финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 20,7%, или                                   523,2 млн. рублей, с фактическим исполнением – 98,5% (в 2024 году доля расходов составляла 14,4%, освоено – 99,3%; в 2023 году доля расходов – 20,9%, освоено – 99,2%; в 2022 году доля расходов -24,3%, освоено – 98,6%);

- развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 17,7% от общего планового назначения, или 449,8 млн. рублей, с фактическим исполнением – 97,9% (в 2024 году доля расходов составляла 14,3%, освоено – 99,6%; в                2023 году доля расходов – 17,1%, освоено – 99,3%; в 2022 году доля расходов – 19,9%, освоено – 96,5%);

- прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 1,4%, или 36,0 млн. рублей, с фактическим исполнением – 99,6% (в 2024 году доля расходов составляла 0,6%, освоено – 99,7%; в 2023 году доля расходов – 0,9%, освоено – 87,6%; в                  2022 году доля расходов – 1,1%, освоено – 88,2%).

Муниципальные программы поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края не исполнены в полном объеме (остаток –                326,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 59,8 млн. рублей (Темрюкское городское поселение – 53,9 млн. рублей, Новотаманское сельское поселение – 5,9 млн. рублей);

местного бюджета – 266,8 млн. рублей (Таманское сельское поселение – 73,6 млн. рублей, Темрюкское городское поселение – 56,7 млн. рублей, Запорожское сельское поселение – 40,7 млн. рублей, Фонталовское сельское поселение – 34,1 млн. рублей, Ахтанизовское сельское поселение –                          16,1 млн. рублей, Новотаманское сельское поселение – 12,4 млн. рублей, Голубицкое сельское поселение – 7,3 млн. рублей, Сенное сельское поселение – 7,0 млн. рублей, Вышестеблиевское сельское поселение – 5,6 млн. рублей, Курчанское сельское поселение – 4,9 млн. рублей, Старотитаровское сельское поселение – 4,9 млн. рублей, Краснострельское сельское поселение –                       3,4 млн. рублей).

Основные причины не освоения бюджетов программ:

- экономии, сложившейся в результате фактического исполнения муниципальных контрактов, округления, фактических затрат по выполнению мероприятий программ, проведения процедур торгов – 203,8 млн. рублей, или 62,2% от уровня не освоенных средств (Таманское сельское поселение                   (61,2 млн. рублей), Запорожское сельское поселение (40,7 млн. рублей), Темрюкское городское поселение (37,0 млн. рублей), Фонталовское сельское поселение (17,1 млн. рублей), Ахтанизовское сельское поселение                            (15,9 млн. рублей), Новотаманское сельское поселение (9,8 млн. рублей), Сенное сельское поселение (7,0 млн. рублей), Старотитаровское сельское поселение (4,8 млн. рублей), Вышестеблиевское сельское поселение (3,2 млн. рублей), Курчанское сельское поселение (2,7 млн. рублей), Голубицкое сельское поселение (1,9 млн. рублей), Краснострельское сельское поселение                             (1,7 млн. рублей);

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчиками) условий заключенных муниципальных контрактов –                           92,3 млн. рублей, 28,3% от уровня не освоенных средств:

- Темрюкское городское поселение (69,8 млн. рублей: строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в г. Темрюке (56,7 млн. рублей); разработка проектно-сметной документация и выполнены инженерные изыскания по объекту «Реконструкция канализационной насосной станции (КНС-Бувина, 284) и канализационных напорных трубопроводов от КНС-Бувина, 284 до камеры гашения (пересечение ул. Бувина и ул. Чернышевского) в г. Темрюке  (5,9 млн. рублей); ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского от ул. Калинина до ул. Бувина в г. Темрюке (2,4 млн. рублей); разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция канализационных сетей и сооружений по ул. Анджиевского, ул. Бувина в г. Темрюке» (2,1 млн. рублей); разработка проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту «Строительство канализационной сети по ул. Парижской Коммуны от ул. Герцена до ул. Гоголя, от ул. Гоголя до ул. Чернышевского в г. Темрюке» (1,1 млн. рублей); разработка проектной, рабочей и сметной документации с прохождением государственной экспертизы по объекту «Реконструкция водопроводной сети в г. Темрюке по ул. Парижской Коммуны от ул. Герцена до ул. Шевченко» (0,8 млн. рублей); выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство сетей водоснабжения по ул. Советской от ул. Свердлова до ул. Карла Либкнехта в г. Темрюке» (0,5 млн. рублей); оказание услуг по приему поверхностных дождевых и талых сточных вод                                    (0,3 млн. рублей);

Таманское сельское поселение (12,4 млн. рублей - по благоустройству спуска к Набережной в ст. Тамань (I, II этапы)),

Новотаманское сельское поселение (6,4 млн. рублей - по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка»);

Вышестеблиевское сельское поселение (2,1 млн. рублей - на выполнение  текущего ремонта водопровода по пер. Почтовый от ул. Застаничная, до                    ул. Октябрьская в ст-цы Вышестеблиевская; на технологическое присоединение к сети газораспределения объекта блочно-модульная котельная ДК в                                 п. Виноградном);

Курчанское сельское поселение (1,5 млн. рублей - на поставку бетонных скамеек и уличных бетонных урн (муниципальный контракт заключен и расторгнут в связи с ненадлежащим качеством товара).

- перенос выполнения мероприятий на 2026 год – 21,3 млн. рублей, 6,5% от уровня не освоенных средств (Фонталовское сельское поселение                  (16,5 млн. рублей), Новотаманское сельское поселение (2,1 млн. рублей), Голубицкое сельское поселение (1,3 млн. рублей), Краснострельское сельское поселение (1,3 млн. рублей);

- текущая кредиторская задолженность – 6,2 млн. рублей, 1,9% от уровня не освоенных средств (Голубицкое сельское поселение                                   (4,0 млн. рублей), Темрюкское городское поселение (0,5 млн. рублей), Фонталовское сельское поселение (0,5 млн. рублей), Вышестеблиевское сельское поселение (0,3 млн. рублей), Курчанское сельское поселение                         (0,3 млн. рублей), Ахтанизовское сельское поселение (0,2 млн. рублей);

- расторжения муниципальных контрактов – 3,7 млн. рублей, 1,1% от уровня не освоенных средств (Темрюкское городское поселение                                  (3,2 млн. рублей), Краснострельское сельское поселение (0,4 млн. рублей), Курчанское сельское поселение (0,4 млн. рублей), Старотитаровское сельское поселение (0,1 млн. рублей).

По итогам 2025 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского муниципального района Краснодарского края исполнены таким образом:

Старотитаровское сельское поселение – 96,9% (в 2024 году – 96,5%, в 2023 году – 90,9%, в 2022 году – 92,8%);

Краснострельское сельское поселение – 96,6% (в 2024 году – 97,7%, в 2023 году – 95,4%, в 2022 году – 97,3%);

Голубицкое сельское поселение – 95,4% (в 2024 году – 71,4%, в 2023 году – 99,1%, в 2022 году – 93,6%);

Курчанское сельское поселение – 95,3% (в 2024 году – 97,2%, в 2023 году – 97%, в 2022 году – 97,1%);

Вышестеблиевское сельское поселение – 94,1% (в 2024 году – 96,5%, в 2023 году – 97%, в 2022 году – 96,6%);

Сенное сельское поселение – 92,8% (в 2024 году – 99,2%, в 2023 году 98,4%, в 2022 году – 100%);

Таманское сельское поселение – 91,4% (в 2024 году – 97,3%, в 2023 году – 96,3%, в 2022 году – 95,9%);

Новотаманское сельское поселение – 90,6% (в 2024 году – 91,9%, в                 2023 году – 84,7%, в 2022 году – 69,4%);

Темрюкское городское поселение – 83,9% (в 2024 году – 83,3%, в                   2023 году – 78,9%, в 2022 году – 80,1%);

Ахтанизовское сельское поселение – 82,9% (в 2024 году – 93,3%, в                 2023 году- 70,1%, в 2022 году – 98,1%);

Запорожское сельское поселение – 73% (в 2024 году – 86,8%, в 2023 году – 85,3%, в 2022 году – 86,6%);

Фонталовское сельское поселение – 72,6% (в 2024 году – 91,1%, в                   2023 году – 89,1%, в 2022 году – 93,6%).

В местные бюджеты поселений направлены:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в сумме 45,2 млн. рублей (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения);

дотации по итогам краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» в сумме                  12,2 млн. рублей (Ахтанизовское, Голубицкое, Краснострельское, Старотитаровское сельские поселения);

иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам поселений для решения социально-значимых вопросов местного значения средств краевого бюджета на осуществление полномочий в сумме                1,2 млн. рублей (Запорожское сельское поселение).

На реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,                          6-ти государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края, было выделено в 2025 году – 254,1 млн. рублей (в 2024 году –                           872,8 млн. рублей, в 2023 году – 214,3 млн. рублей, в 2022 году -                              184,9 млн. рублей), освоено 191,1 млн. руб. или 75,2% (в 2024 году –                      736,0 млн. рублей или 84,3%, в 2023 году – 196,8 млн. рублей или 91,8%, в       2022 году – 155,5 млн. рублей или 84,1%).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»:

для ДК пос. Стрелка приобретена одежда сцены, выполнено устройство комплекса механики сцены. Общий бюджет мероприятия: выделено –                           1,2 млн. рублей, исполнено – 1,2 млн. рублей или 100% (Краснострельское сельское поселение);

выплачены премии 3 лучшим работникам сельских учреждений культуры. Общий бюджет мероприятия: выделено – 0,2 млн. рублей, исполнено – 0,2 млн. рублей или 100% (Краснострельское сельское поселение);

оказана государственная поддержка лучшему учреждению культуры -             ДК пос. х. Белый (приобретены: стиральная машина (1 шт.), кондиционер                    (1 шт.), системный блок (1 шт.). Общий бюджет мероприятия: выделено –                              0,15 млн. рублей, исполнено – 0,15 млн. рублей или 100% (Краснострельское сельское поселение);

для МКУ Темрюкского городского поселения «Городское объединение культуры» приобретено: одежда сцены, кресла в зрительный зал, звуковое оборудование в комплекте, пульт микшерный, двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками, коммутация; осуществлена поставка и установка видеопроекционного оборудования в комплекте, осуществлена поставка и монтаж светового оборудования для сцены. Общий бюджет мероприятия: выделено –2,0 млн. рублей, исполнено – 2,0 млн. рублей или 100% (Темрюкское городское поселение).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное развитие сельских территорий» (Вышестеблиевское сельское поселение):

выполнено устройство тротуарной дорожки по пер. Красноармейский от ул. Комсомольская до ул. Ленина в ст-цы Вышестеблиевская. Общий бюджет мероприятия: выделено – 2,6 млн. рублей, исполнено – 2,6 млн. рублей или 100%.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» предоставлены дотации победителям краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»:

выполнено благоустройство территории центрального сквера в                         ст-це Ахтанизовской (приобретены топиарии (4 шт.). Общий бюджет мероприятия: выделено – 0,4 млн. рублей, исполнено – 0,4 млн. рублей или 100% (Ахтанизовское сельское поселение);

приобретены и установлены 2 перголы с качелями в парке                             ст-цы Запорожская по ул. Ленина, 25. Общий бюджет мероприятия: выделено – 0,6 млн. рублей, исполнено – 0,6 млн. рублей или 100% (Запорожское сельское поселение);

для благоустройства территории ТОС № 7 г. Темрюка приобретены: экоскамейки из переработанного пластика со спинкой (3 шт.), качели «Гнездо» (1 шт.), карусель К-1 (1 шт.), топиарная фигура «Павлин» (1 шт.), спортивный комплекс для воркаута (1 шт.). Общий бюджет мероприятия: выделено –                 1,0 млн. рублей, исполнено – 1,0 млн. рублей или 100% (Темрюкское городское поселение).

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (Темрюкское городское поселение):

планировалось построить систему водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в                        г. Темрюке. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2022 года, на общую сумму 538,1 млн. рублей (из них 98,7 млн. рублей - лимиты 2022 года,                       126,7 млн. рублей - лимиты 2023 года, 312,7 млн. рублей - лимиты 2024 года), срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 1 ноября 2024 года, со сроком полного исполнения обязательств МК до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 24.09.2025 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 27.04.2022 года, на общую сумму 577,9 млн. руб. (из них 82,1 млн. рублей – лимиты 2022 года, 112,1 млн. рублей - лимиты 2023 года, 235,6 млн. рублей - лимиты 2024 года, 148,2 млн. рублей - лимиты 2025 года), срок выполнения работ - с даты заключения контракта до 9 декабря 2025 года, со сроком полного исполнения обязательств МК до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

По состоянию на 1 января 2026 года сумма неисполненных обязательств составила 60,3 млн. рублей, из них средства краевого бюджета –                                 53,9 млн. рублей, местного бюджета – 6,4 млн. рублей. Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края направлена информация о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местных бюджетов на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставленные из бюджета Краснодарского края, в министерство финансов Краснодарского края для выделения из бюджета Краснодарского края в 2026 году денежных средств. В бюджете поселения на 2026 год предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в сумме                             3,6 млн. рублей. Общий бюджет мероприятия: выделено – 141,8 млн. рублей, исполнено – 80,8 млн. рублей или 60%;

выдано семье одно свидетельство о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Общий бюджет мероприятия: выделено –                            1,4 млн. рублей, исполнено – 1,4 млн. рублей или 100%.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (Национальный проект «Инфраструктура для жизни», Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды») (Темрюкское городское поселение):

благоустроена общественная территория, прилегающая к многоквартирному дому по ул. Ленина 79, в городе Темрюке. Общий бюджет мероприятия: выделено – 32,4 млн. рублей, исполнено – 32,4 млн. рублей или 100%.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» (Новотаманское сельское поселение):

выполнен текущий ремонт автомобильных дорог в п. Веселовка по ул. Морская и ул. Черноморская. Общий бюджет мероприятия: выделено –                       70,4 млн. рублей, исполнено – 64,1 млн. рублей или 91,1%. В результате фактического выполнения мероприятия потребность в средствах в сумме       6257,7 тыс. рублей (в том числе 5944,8 тыс. рублей средства краевого бюджета) отсутствовала.

В целом реализация муниципальных программ и государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского муниципального района Краснодарского края, позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных проблем и достичь существенных результатов в развитии Темрюкского района.