|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Темрюкский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |

**ПОДПРОГРАММА**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства (далее – управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства) | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление ЖКХ, ООС, транспорта, связи и дорожного хозяйства;  Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – УКС и ТЭК);  Подрядные организации | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью качественных коммунальных услуг  2. Обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | 1. Протяженность построенных сетей водоснабжения  2. Протяженность построенных сетей водоотведения | | | | |
| Проекты и (или) программы | Приоритетный проект | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этапы не предусмотрены,  2022 – 2024 годы | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей <1> | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| Годы реализации | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2022 | 15691,1 | 0,0 | 0,0 | 15691,1 | 0,0 |
| 2023 | 13548,4 | 0,0 | 0,0 | 13548,4 | 0,0 |
| 2024 | 8641,7 | 0,0 | 0,0 | 8641,7 | 0,0 |
| Всего | 37881,2 | 0,0 | 0,0 | 37881,2 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ <2> | | | | | |
| 2022 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Темрюкский район <2> | | | | | |
| 2022 | 15691,1 | 0,0 | 0,0 | 15691,1 | 0,0 |
| 2023 | 13548,4 | 0,0 | 0,0 | 13548,4 | 0,0 |
| 2024 | 8641,7 | 0,0 | 0,0 | 8641,7 | 0,0 |
| Всего | 37881,2 | 0,0 | 0,0 | 37881,2 | 0,0 |
| --------------------------------  <1> Указывается с точностью до одного знака после запятой.  <2> Указывается при наличии указанных расходов |  | | | | |

1. Перечень мероприятий подпрограммы

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Темрюкского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус [<1>](#P1007) | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Темрюкского района | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1 | Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью качественных коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция магистрального трубопровода МТ1 | 1 | 2022 | 13548,4 | 0,0 | 0,0 | 13548,4 | 0,0 | Протяжен-ность построенных водопровод-ных сетей – 21,147 км | Администрация муниципального  образования Темрюкский район (далее – администрация),  управление ЖКХ, ООС транспорта связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2023 | 13548,4 | 0,0 | 0,0 | 13548,4 | 0,0 |
| 2024 | 8641,7 | 0,0 | 0,0 | 8641,7 | 0,0 |
| всего | 35738,5 | 0,0 | 0,0 | 35738,5 | 0,0 |
| 1.2 | Задача 1.2 | Обеспечение населения и отдыхающих эффективной системой водоотведения | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по приоритетному проекту «Канализование муниципальных образований Темрюкского района (ст-ца Голубицкая)» | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Строительство канализационного коллектора в  ст-це Голубицкой Темрюкского района | 1 | 2022 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 | Протяжен-ность построенных сетей водоотведе-ния -11,165 км | Администрация,управление ЖКХ, ООС, транспорта связи и дорожного хозяйства, УКС и ТЭК, подрядные организации |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |
|  | Итого по приоритетному проекту |  | 2022 | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего | 2142,7 | 0,0 | 0,0 | 2142,7 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2022 | 15691,1 | 0,0 | 0,0 | 15691,1 | 0,0 | х | х |
| 2023 | 13548,4 | 0,0 | 0,0 | 13548,4 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 8641,7 | 0,0 | 0,0 | 8641,7 | 0,0 |  |  |
| всего | 37881,2 | 0,0 | 0,0 | 37881,2 | 0,0 |  |  |
| --------------------------------  <1> Отмечаются мероприятия подпрограммы в следующих случаях:  если мероприятие включает расходы, направляемые на капитальные вложения, присваивается статус «1»;  если мероприятие включено в план мероприятий («дорожную карту»), содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 606 целевых показателей, присваивается статус «2»;  если мероприятие является мероприятием федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «3»;  Допускается присваивание нескольких статусов одному мероприятию через дробь. | | | | | | | | | | |

1. **Механизм реализации подпрограммы**

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

несет ответственность за реализацию подпрограммы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по мероприятиям подпрограммы, их исполнителей, механизма реализации подпрограммы;

организует нормативное правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

осуществляет разработку плана реализации подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по реализации подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, муниципальной программой (подпрограммой).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в целях мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, представляют координатору подпрограммы заполненные отчетные формы, утвержденные нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Темрюкский район;

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в адрес координатора подпрограммы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район С.И. Лулудов