ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования  Темрюкский район на период 2012-2015 годов и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель 1 повышение эффективности использования топливно – энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 Повышение энергетической эффективности при передаче электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Техническое перевооружение и реконструкция линий электропередач |  |  | 2012 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | Модернизация линии электропередач протяженностью 34,9 км | Аминистрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |  |  |
| 1.1.2 | Техническое перевооружение и реконструкция распределительных пунктов/подстанций |  |  | 2012 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | Модернизация подстанций в количестве 32 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Т-7 (инв№160) от ул. Бувина-Семеноводческий |  |  | 2012 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7400,0 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-7 протяженностью 13,1 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7400,0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Режимная наладка кольцевания тепловых сетей котельных № 3 и 5; №14 и 15 с целью закрытия котельных № 5, 14. |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Закольцовка котельных 4 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Вынос из зоны затопления тепловой сети от котельной № 10 в г. Темрюк на поверхность с заменой теплоизоляции |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перенос тепловой сети, от котельной из зоны № 10 затопления | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция тепловой сети от котельных № 1, № 2 г. Темрюк |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция двух объектов тепловых сетей | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |
| 1.2.4 | Реконструкция ЦТП № 1, №2 г. Темрюк |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция двух центральных тепловых пунктов | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресур соснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 11000,0 |  |  |
| 1.2.5 | Реконструкция котельных № № 1, 2, 4 г. Темрюк |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция трех котельных | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 8020,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 6220,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 8020,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 6220,0 |  |  |
| 1.2.6 | Установка приборов учета газа в котельных № 9,8,58,52а,45а,43а,42а,18а,17,13,10,68,65,66,64,62,61,60,59,47,26,23,21 |  |  | 2012 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Установка 23 приборов учета газа в 23 котельных | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |  |  |
| 1.2.7 | Установка приборов учета тепловой энергии в котельных № 1,21,23,24,26,30, 38,47,53,56,59,60,61,62,64,65,66,68,78,10,12,13,14,15,16а,17,18а,2,3,4,42а,43а,45а,52а,56а,57,58,6,7,72,8,9 |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка 42 приборов учета тепловой энергии в 42 котельных | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |  |  |
| 1.2.8 | Установка многотарифных приборов учета электроэнергии в котельных № 1,21,23,24,26,30,38,47,53,56,59,60,61,62,64,65,66,68,78,10,12,13,14,15,16а,17,18а,2,3,4,42а,43а,45а,52а,56а,57,58,6,7, 72, 8,9 |  |  | 2012 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | Установка 42 многотарифных приборов учета в 42 котельных | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 |  |  |
| 1.2.9 | Монтаж устройств компенсации реактивной мощности потребляемой электроэнергии на котельных № 1,3. |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка устройств компенсации реактивной мощности на двух объектах | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, |
|  |  |  |  | 2013 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
| 1.3 | Задача 1.3 Повышение энергетической эффективности по системе водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | МУП «ЖКХ-КУРЧАНСКОЕ» Реконструкция водозабора п. Светлый Путь |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция водозабора ( замена насосов, промывка скважины, ремонт сетей водопровода) | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |
| 1.3.2 | Реконструкция и ремонт КНС п. Красный Октябрь |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция и ремонт двух КНС | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |  |  |
| 1.3.3 | Установка накопительной емкости ст. Курчанская |  |  | 2012 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Установка накопительной емкости 700 м.куб. | администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
| 1.3.4 | Установка частотных преобразователей на артскважины |  |  | 2012 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | Установка частотных преобразователей на трех артскважинах | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 |  |  |
| 1.3.5 | МУП «ТУ ЖКХ» Реконструкция водозаборов: Курчанский -п. Первомайский, п. Октябрьский - разработка и экспертиза ПСД «Бурение артскважин с ликвидацией артскважин с ненормированным качеством воды» Курчанский водозабор (5 шт) |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция 3 водозаборов: Курчанский в п. Первомайский, п. Октябрьский. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 23600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 23600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23600,0 |  |  |
| 1.3.6 | Реконструкция водоподводящих сетей: - ремонт водопровода в г. Темрюк (3,5 км) - реконструкция систем водоснабжения: п. Первомайский(8км), п. |  |  | 2012 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8600,0 | Реконструкция водоподводящих сетей протяженностью 17,5 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, |
|  |  |  |  | 2013 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 19600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19600,0 |  |  |
|  | Октябрьский(3км), п. Замосты (3 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
| 1.3.7 | Реконструкция и строительство водоотводящих сетей г. Темрюк: - реконструкция канализац. Линии по ул. Победы от пер. Толстого до ул. Володарского (0,3 км) |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкция и строительство водоотводящих сетей протяженностью 0,3 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 |  |  |
| 1.3.8 | Реконструкция КНС - реконструкция КНС ул. Бувина, ГКНС с заменой изношенного оборудования |  |  | 2012 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | Реконструкция КНС: замена оборудования насосного зала (вентиляции, трубопроводов), ремонт здания насосной станции. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 24850,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 20650,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 25010,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 20810,0 |  |  |
| 1.3.9 | Установка приборов учета воды общедомовых (129 шт) по зонам водоснабжения (80 шт),первичного учета на скважинах Курчанского водозабора (14 шт) |  |  | 2012 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,0 | Установка приборов учета в количестве 231 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 3970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3970,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 6130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6130,0 |  |  |
| 1.3.10 | МУП «ЖКХ -Голубицкая» Реконструкция водозабора |  |  | 2012 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Установка второй насосной станции второго подъема с установкой резервных энергосберегающих насосов мощностью 100 кубов в час. Капитальный ремонт скважины № 10 | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 16000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 |  |  |
| 1.3.11 | Реконструкция водопроводных сетей |  |  | 2012 | 10000,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 10000,0 | Реконструкция водопроводных сетей на протяжении 53 км | администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 20000,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 16500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 18000,0 | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 13800,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 68000,0 | 0,0 | 7700,0 | 0,0 | 60300,0 |  |  |
| 1.3.12 | Установка общедомовых приборов учета воды |  |  | 2012 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | Установка общедомовых приборов учета воды в количестве 16 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
| 1.3.13 | Экономическое обоснование вышеперечисленных мероприятий МУП «ЖКХ-Голубицкая» |  |  | 2012 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Составление проекта намеченных мероприятий: замена насосов, в связи с увеличением мощности подачи воды; ремонт скважины, в связи с увеличением подъема воды | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4 Повышение энергетической эффективности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Реконструкция газопровода высокого давления г. Темрюк по ул. Муравьева |  |  | 2012 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 780,0 | Реконструкция газопровода протяженностью 3,2 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1840,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 5660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5660,0 |  |  |
| 1.4.2 | Замена линейной части газопровода |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Замена газопровода протяженностью 0,4 км ст. Вышестеблиевская, ст. Старотитаровская. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 |  |  |
| 1.4.3 | Реконструкция ШРП в ст. Курчанской |  |  | 2012 | 963,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 | Реконструкция ШРП (замена трубопровода высокого давления от ул. Кузнечной до ул. Тургенева по ул. Чапаева ст. Курчанская; установка ШРП низкого давления для разводящих сетей западного микрорайона ст.Курчанской). | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2233,0 |  |  |
| 1.4.4 | Установка общедомовых приборов учета газа |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Установка общедомовых приборов учета газа (за счет средств собственников многоквартирных домов) | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.5 | Замена отключающих устройств в газораспределительных сетях на шаровые краны |  |  | 2012 | 664,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664,0 | Замена отключающих устройств в количестве 83 шт. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 590,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 647,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2215,0 |  |  |
| 1.4.6 | Приборное обследование подземных газопроводов |  |  | 2012 | 144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,5 | Обследование газопроводов протяженностью 915 км | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, ресурсоснабжающие организации |
|  |  |  |  | 2013 | 209,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209,8 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 237,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,1 |  |  |
|  | Задача 1.5 Повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений |  |  | 2012 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,0 | 3237,0 | Проведение энергетического обследования в 99 объектов | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 1363,0 | 3237,0 |  |  |
| 1.5.2 | Создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание системы диспетчеризации | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.3 | Управление образования Экспресс-утепление зданий (реконструкция оконных блоков) СОШ №№ 1 – 33, МДОУ №№ 1 – 51 ЦДТ, СЮТ, СЮН, ДЮСШ, ДООЦ, ДМЦ |  |  | 2012 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27500,0 | Замена 6089 окон на 89 объектах | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 27500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 82500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82500,0 |  |  |
| 1.5.4 | Ремонт кровли (МБОУ СОШ № 1,2,3,4,6,7,13,14,17,20,22,24,27,28,30) (МБДОУ № 5,11,14,15,16,17, 19,21,23,24,25,26,38,40,41,47,48,49) (средства из краевого бюджета) |  |  | 2012 | 49500,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 46300,0 | Ремонт кровли 33 объектов | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно- коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 49500,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 49500,0 |  |  |
| 1.5.5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы |  |  | 2012 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | Замена ламп накаливания в количестве 80 штук | Администрация муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |  |  |
| 1.5.6 | Замена морально и физически устаревших отопительных котлов (МБДОУ № 1, 14) |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Замена трех котлов. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |
| 1.5.7 | Проведение энергетического обследования зданий муниципального образования Темрюкский район |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение энергетического обследования здания администрации муниципального образования Темрюкский район ул. Ленина, д.65, ул. Октябрьская, д.8, ул. Урицкого, д.35 А. | Администрация муниципального образования Темрюкский район,управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 0,0 |  |  |
| 1.5.8 | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в зданиях администрации муниципального образования Темрюкский район |  |  | 2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Замена светильников на энергосберегающие светодиодные светильники в количестве 28 штук в здании администрации по адресу г. Темрюк, ул. Октябрьская, д.8. | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район, МКУ «Маттехобеспечение» |
|  |  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 244,8 | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2012 | 126851,5 | 0,0 | 3200 | 1363 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 109309,8 | 0,0 | 3500 | 1500 | 104309,8 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 106254,4 | 0,0 | 4200 | 1800 | 100254,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 39205,4 | 0,0 | 4200 | 1800 | 33205,4 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 49,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | всего | 381895,8 | 0,0 | 15100 | 6737,7 | 360058,1 |  |  |

# ».

Начальник управления

жилищно – коммунального хозяйства,

охраны окружающей среды, транспорта,

связи и дорожного хозяйства                                                                                                                                      И.В. Филиппова