«ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, всего тыс.руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприя тия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюд жетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1 | Создание условий для развития жилищного строительства, строительства объектов инженерной, социальной инфраструктуры. Выполнение муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 | Организация и сопровождение строительства и реконструкции за счет бюджетных средств объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса | 2016 год | 2018,5 | 0 | 0 | 2018,5 | 0 | Достиже ние целевых показателей по годам, освоение средств бюджета 100% | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 2074,7 | 0 | 0 | 2074,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 2298,1 | 0 | 0 | 2298,1 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 2298,1 | 0 | 0 | 2298,1 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 2298,1 | 0 | 0 | 2298,1 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 10987,5 | 0 | 0 | 10987,5 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕСЗ» | 2016 год | 8620 | 0 | 0 | 8620 | 0 | Выпол нение муници пального задания | МКУ «ЕСЗ» |
|  |  | 2017 год | 10359,7 | 0 | 0 | 10359,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 12442,2 | 0 | 0 | 12442,2 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 11647,4 | 0 | 0 | 11647,4 |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 11653,1 | 0 | 0 | 11653,1 |  |  |  |
|  |  | Всего | 54722,4 | 0 | 0 | 54722,4 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.3 | Строитель ство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской» (строите льно- монтажные работы внешних сетей водоснаб жения) | 2016 год | 70,6 | 0 | 0 | 70,6 | 0 | Строитель но-монтажные работы внешних сетей водоснаб жения | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 70,6 | 0 | 0 | 70,6 | 0 |  |  |
| 1.1.4 | Строительство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской (выполнение проекта планировки территории) | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполне ние проекта планировки территории | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.5 | Строительство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотита ровской (выполнение проекта межевания территории) | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение проекта межевания территории по созданию внешней инженерной инфраструктуры | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.6 | Закольцовка водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | 2016 год | 421,2 | 0 | 0 | 421,2 | 0 | Закольцо вка водопровод ной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 421,2 |  |  | 421,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.7 | Строительство объекта «Детский сад по пер. Ильича в ст-це Старотитаровской » приобретение и установка блочной котельной | 2016 год | 2620,9 | 0 | 0 | 2620,9 | 0 | Приобрете ние и установка блочной котельной | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 2620,9 | 0 | 0 | 2620,9 | 0 |  |  |
| 1.1.8 | Закольцовка сетей водоснаб жения – Детский сад № 18 | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закольц овка сетей водоснабже ния – Детский сад № 18, от ул. Маяковско го до ул. Муравьева | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.9 | Энергетическое обследование методами неразрушающего контроля тепловой защиты здания, разработка энергетического паспорта завершенного строительством объекта | 2016 год | 98,7 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | Энергетическое обследова ние методами неразрушающего контроля тепловой защиты здания, разработка энергетического паспорта | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 98,7 | 0 | 0 | 98,7 | 0 |  |  |
| 1.1.10 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка | 2016 год | 93,5 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекс |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 93,5 | 0 | 0 | 93,5 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.11 | Выполнение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок здания детского сада | 2016 год | 97,5 | 0 | 0 | 97,5 | 0 | Выполне ние испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок здания детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 97,5 | 0 | 0 | 97,5 | 0 |  |  |
| 1.1.12 | Изготовление технического плана для здания детского сада | 2016 год | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | Изготовле ние технического плана для здания детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 99,5 | 0 | 0 | 99,5 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.13 | Промывка и дезинфекция наружных сетей водоснабжения водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Промывка и дезинфекция наружных сетей водоснабжения водопроводной сети по пер. Ильича от ул. Ленина до ул. Береговой | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 32,8 | 0 | 0 | 32,8 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 32,8 | 0 | 0 | 32,8 | 0 |  |  |
| 1.1.14 | Подключение (технологичес кое присоединение) здания котельной детского сада | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключе ние (технологическое присоединение) здания котельной детского сада | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 1981,1 | 0 | 0 | 1981,1 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 360,9 | 0 | 0 | 360,9 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 2342 | 0 | 0 | 2342 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.15 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 49,5 | 0 | 0 | 49,5 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 49,5 | 0 | 0 | 49,5 | 0 |  |  |
| 1.1.16 | Приобретение сантехнических материалов для монтажа системы канализации | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобрете ние сантехнических материалов для монтажа системы канализации | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 93,1 | 0 | 0 | 93,1 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 93,1 | 0 | 0 | 93,1 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.17 | Выполнение подготовительных работ по строительству объекта «Строительство школы на 1100 мест в г. Темрюк, ул. Юбилейная, 2а» | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполне ние инженерно-геологических и инженерно-геофизических изысканий технико-экономический расчет | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 245,7 | 0 | 0 | 245,7 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 6103,9 | 0 | 0 | 6103,9 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 20747,8 | 0 | 0 | 20747,8 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 20747,7 | 0 | 0 | 20747,7 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 47845,1 | 0 | 0 | 47845,1 | 0 |  |  |
| 1.1.18 | Реконструкция МБОУ СОШ № 18, (первый этап) "Спортивный зал" по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Коммунистическая, 83 | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполне ние работ по реконструкции спортив ного зала | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 11607,3 | 0 | 0 | 11607,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 11607,3 |  | 0 | 11607,3 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.19. | Разработка проектно-сметной документации, строительство межпоселенческого газопровода высокого давления в обход хут. Коржевского Славянского района | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство газопро вода высокого давления | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 397 |  |  | 397 |  |  |  |
| 1.1.20 | Капитальный ремонт здания по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, 5а | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка проектно-сметной документации | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 461,3 | 0 | 0 | 461,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.21 | Обследование нежилого двухэтажного здания, литер А, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань, ул. Некрасова, д. 3 а, общей площадью 861,8 кв.м | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составление акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | 0 |  |  |
| 1.1.22 | Обследование нежилого здания амбулатории, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Ленина, д. 42 а, общей площадью 176,8 кв.м | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составление акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 27,0 | 0 | 0 | 27,0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.23 | Текущий ремонт полов муниципального имущества г. Темрюк, ул. Октябрьская, 34, кв. 47 | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составле ние акта обследования | Администрация муниципального образования Темрюкский район, управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса |
|  |  | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 25,6 | 0 | 0 | 25,6 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 25,6 | 0 | 0 | 25,6 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО: по программе | 2016 год | 14140,4 | 0 | 0 | 14140,4 | 0 |  |  |
|  |  | 2017 год | 14836,6 | 0 | 0 | 14836,6 | 0 |  |  |
|  |  | 2018 год | 33779,3 | 0 | 0 | 33779,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2019 год | 34693,3 | 0 | 0 | 34693,3 | 0 |  |  |
|  |  | 2020 год | 34698,9 | 0 | 0 | 34698,9 | 0 |  |  |
|  |  | Всего | 132148,5 | 0 | 0 | 132148,5 | 0 |  |  |

»;