ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от______________№______

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление администрации муниципального образования Темрюкский район от 30 октября 2015 года № 776

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Темрюкский район «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в

муниципальном образовании Темрюкский район»

1. В муниципальной программе «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район»:

1)..позицию «Объёмы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» (далее - муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 12171,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 429,9 тыс. рублей; 2017 год – 1005,6 тыс. рублей; 2018 год – 505,9 тыс. рублей; 2019 год – 2596,2 тыс. рублей; 2020 год – 7633,6 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 12171,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2016 год – 429,9 тыс. рублей; 2017 год – 1005,6 тыс. рублей; 2018 год – 505,9 тыс. рублей; 2019 год – 2596,2 тыс. рублей; 2020 год – 7633,6 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

2) таблицу раздела «Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| № п\п |  | Наименование мероприятия | Ста-тус |  |  |  | Годы реализа- ции |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не-посредстве-нный резу-льтат реали-зации меро-приятия |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик, главный распорядитель (распоряди-тель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федера-льный бюджет |  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 |  | создание условий для улучшения качества жизни инвалидов и реализации инвалидами гражданских и политических прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1 |  | информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и развитие сети консультативной и методической помощи организациям, работодателям и работникам по вопросам адаптации учреждений, организаций и предприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение не менее 5 семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарс- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение нормативно-справочной литературы, наглядных пособий, подписка на газеты и журналы по тематике «Доступная среда» |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписка на ежемесяч-ную газету |  |  |  |  |  |  |  |  | кого края в Темрюкском районе (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Организация телефонной «горячей» линии по вопросам адаптации учреждений социальной сферы для беспрепятствен-ного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация не менее 1 телефонной «горячей» линии |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2 |  | оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мониторинг доступности объектов включенных в реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Темрюкском районе на 2016 – 2020 год |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Монито-ринг не менее 100 объектов в год |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краснодарс-кого края в Темрюкском районе (по согласова-нию) |  |  |  |
| 1.2.2 | Согласование заданий на проектирования при новом строительстве, реконструкции, а также при капитальном ремонте с управлением социальной защиты населения |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выдача согласова-ний не менее чем в 10% случаях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, управление социальной защиты населения министерст-ва труда и социального развития Краснодарс- кого края в Темрюкском районе (по согласова-нию), МУП «Архитекту- ра и градострои-тельство» (по согласова- |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нию) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача 1.3 |  | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Муниципального бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» муниципального образования Темрюкский район, расположенное по адресу: г. Темрюк, ул. Ленина, 29 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 389,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитекту- ра и градострои-тельство» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 389,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания взрослой поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Таманская, 69а |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготов-ление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градостроите-льство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 151,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 251,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нию) |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания взрослой поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Таманская, 69а |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муници-пального образования Темрюкский район, МУП «Архитекту- ра и градост-роительство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 848,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 848,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания детской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Ленина, 66 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовле ние1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитекту- ра и градостроите-льство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласова-нию) |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания детской поликлиники муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Ленина, 66 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муници-пального образования Темрюкский район, МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию), МУП «Архитекту- ра и градострои-тельство» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 674,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 674,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания детского инфекционного отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания гинекологического отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию), МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания хирургического корпуса муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 159,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 283,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания хирургического корпуса муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градост-роительство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1098,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1098,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1098,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания клинико-диагностической лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 19,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания клинико-диагностической лаборатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 282,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 446,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания Голубицкой амбулатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: ст. Голубицкая, ул. Красная, 94 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники и здания рентгенологии Таманской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 61 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 138,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 138,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники и стационара Старотитаровской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 127,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 127,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | район», расположенное по адресу: ст.Старотитаровская, Переулок Почтовый, 11 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Изготовление проектно-сметной документации по мероприятиям обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания родильного дома муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Изготовление 1 пакета докумен-тов |  |  |  |  |  |  | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова- нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 90,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 90,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания детского инфекционного отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенного по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию), МБУЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 989,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 989,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания гинекологического отделения муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенного по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | «ЦРБ МО ТР» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2160,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2160,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники, рентгенологии и стационара Таманской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 61 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 786,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 786,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 786,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания поликлиники и стационара Старотитаровской участковой больницы муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: ст. Старотитаровская, Переулок Почтовый, 11 «А» |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2886,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2886,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2886,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 2886,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания родильного дома муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница муниципального образования Темрюкский район», расположенное по адресу: город Темрюк, ул. Октябрьская, 184 |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Адаптация 1 здания для инвалидов и МГН |  |  |  |  |  |  | Админист-рация муниципаль-ного образования Темрюкский район, МУП «Архитектура и градострои-тельство» (по согласова-нию), МБУЗ «ЦРБ МО ТР» (по согласова- нию) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 810,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 810,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 1.4 | Задача 1.4 |  | создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Содействие трудовой занятости инвалидов, путем стимулирования создания работодателями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов) |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание в организа-циях для инвалидов не менее 300 рабочих мест (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ция муниципа-льного образования Темрюкс-кий район, ГКУ КК «Центр занятости населения Темрюкс- кого района» (по согласова-нию) |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Задача 1.5 |  | повышение социальной активности, преодолении самоизоляции инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Организация и проведение спортивных праздников, фестивалей, соревнований среди граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих инвалидов |  |  |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие не менее 200 человек (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админист-рация муниципа-льного образования Темрюкс-кий район |  |
| 1.5.2 | Проведение районных мероприятий, творческих конкурсов и иных мероприятий в сфере культуры с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  |  |  |  | выполнение мероприятия в рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие не менее 400 человек (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Админис-трация муниципа-льного образования Темрюкс-кий район |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 429,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 429,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  | 1005,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1005,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 505,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 505,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  | 2596,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 2596,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 7633,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 7633,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 12171,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 12171,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.      »;

3) раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

| Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Темрюкский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 429,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 429,9 | 0,0 |
| 2017 год | 1005,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1005,6 | 0,0 |
| 2018 год | 505,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 505,9 | 0,0 |
| 2019 год | 2596,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2596,2 | 0,0 |
| 2020 год | 7633,6 |  | 0,0 | 0,0 |  | 7633,6 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 12171,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 12171,2 | 0,0 |

».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                 О.В. Дяденко