ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от _____________ №______________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Темрюкский район

от 25 марта 2019 года № 528

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Темрюкский район

### 1. Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.1. Муниципальный проектный комитет:

1.1.1 формирует портфель проектов и осуществляет оценку их реализации;

1.1.2 принимает решение о реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов проекта, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

1.1.3 регулирует противоречия и разногласия, возникающие в процессе реализации проектов;

1.1.4 координирует деятельность участников проекта по вопросам, отнесенным к его компетенции;

1.1.5 участвует в процессах инициирования, планирования, реализации и завершения проекта, в том числе:

принимает решение об утверждении паспорта проекта и при необходимости о включении его в портфель проектов;

утверждает кандидатуры руководителя и куратора проекта;

участвует в реализации и управлении изменениями проекта;

осуществляет мониторинг реализации проектов;

рассматривает информацию о ходе реализации проектов;

запрашивает у органов местного самоуправления, структурных подразделений и у муниципальных учреждений администрации муниципального образования Темрюкский район и иных участников проектов материалы и информацию по вопросам реализации проектов;

рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности;

вносит предложения по применению системы стимулирования лиц замещающих муниципальные должности администрации муниципального образования Темрюкский район, участвующих в проектной деятельности;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования Темрюкский район, а также методическим рекомендациям по проектной деятельности.

1.1.6. Муниципальный проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Темрюкский район в составе председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря и иных членов;

1.1.7 заместителем председателя муниципального проектного комитета является заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, вторым заместителем председателя является начальник управления экономики, начальник отдела проектного управления и программ – проектного офиса.

1.1.8 решения муниципального проектного комитета, принимаемые в пределах установленной компетенции, являются обязательными для выполнения всеми участниками проектов. Контроль за выполнением указанных решений обеспечивает проектный офис.

1.2. Муниципальный проектный офис:

1.2.1 осуществляет общую координацию организации проектной деятельности и реализации проектов на территории муниципального образования Темрюкский район, взаимодействие в региональным проектным офисом;

1.2.2 обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности разрабатывает и утверждает методические рекомендации по организации  проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;

1.2.3 обеспечивает деятельность муниципального проектного комитета и контроль за выполнением принятых им решений;

1.2.4 участвует в работе муниципального проектного комитета;

1.2.5 участвует в процессах инициирования, планирования, реализации и завершения проекта, в том числе:

осуществляет рассмотрение проектных заявок и по результатам рассмотрения готовит заключения о соответствии условиям открытия проекта;

осуществляет рассмотрение паспорта проекта и по результатам рассмотрения готовит заключение о потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов;

принимает решение о вынесении паспорта проекта на рассмотрение муниципального проектного комитета;

представляет на рассмотрение муниципального проектного комитета предложения о прекращении (приостановлении) проекта или иное предложение в отношении данного проекта;

предварительно согласовывает составы команд проекта;

в установленном порядке разрабатывает и согласовывает проекты правовых актов муниципального образования Темрюкский район, регламентирующих организацию проектной деятельности;

координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих муниципального образования Темрюкский район в проектной деятельности;

запрашивает у органов местного самоуправления, структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений и иных участников проектов материалы и информацию по вопросам организации проектной деятельности и реализации проектов;

выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Темрюкский район, решениями муниципального проектного комитета, а также методическими рекомендациями по проектной деятельности.

1.2.6 Функции муниципального проектного офиса возлагаются на отдел проектного управления и программ – проектный офис управления экономики.

#### 2. Временные органы управления проектной деятельностью

2.1. Куратор проекта:

2.1.1 определяет основные требования в отношении результатов муниципального проекта, согласовывает результаты и показатели эффективности проекта или программы;

2.1.2 участвует в процессах инициирования, планирования, реализации и завершения проекта;

2.1.3 утверждает состав команды проекта;

2.1.4 утверждает сводный план-график проекта;

2.1.5 утверждает рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта;

2.1.6 оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта, в том числе через личную вовлеченность в проект;

2.1.7 осуществляет верхнеуровневый контроль реализации проекта на основе информации, получаемой от руководителя и координатора проекта, а также иных членов команды проекта;

2.1.8 осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя, в том числе посредствам инициирования проведения заседаний муниципального проектного комитета;

2.1.9 дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта;

2.1.10 вносит на согласование проекты правовых актов администрации муниципального образования Темрюкский район по вопросам реализации проекта;

2.1.11 выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Темрюкский район, решениями муниципального проектного комитета, а также методическими рекомендациями по проектной деятельности.

Куратор муниципального проекта назначается муниципальным проектным комитетом из числа заместителей главы муниципального образования Темрюкский район, в наибольшей степени заинтересованных в результатах муниципального проекта.

2.2. Руководитель проекта:

2.2.1 участвует в процессах инициирования, планирования, реализации и завершения  проекта или программы;

2.2.2 осуществляет контроль и оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод указанного проекта в рамках выделенного бюджета в соответствии со сроками осуществления данного проекта и с заданными требованиями к качеству;

2.2.2 руководит командой проекта и организует ее работу;

2.2.3 осуществляет мониторинг реализации проекта;

2.2.4 участвует в процессе планирования проекта;

2.2.5 представляет состав команды проекта на согласование в муниципальный проектный офис и направляет его на утверждение куратору;

2.2.6 совместно с инициатором проекта на заседании муниципального проектного комитета защищают паспорт проекта;

2.2.7 обеспечивают разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана-графика проекта, а также формирование на его основе рабочих (оперативных) планов этапов и мероприятий проекта;

2.2.8 осуществляет оперативное руководство проектом, принимает исчерпывающие меры для предотвращения и снижения возникающих рисков проекта;

2.2.9 исполняет поручения куратора в рамках реализации проекта и осуществляет подготовку информации о реализуемых мероприятиях проекта;

2.2.10 представляет информацию о проекте по требованию куратора проекта, муниципального проектного офиса;

2.2.11 информирует куратора и муниципальный проектный офис о фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами, с указанием причин и лиц, ответственных за нарушение, не позднее двух рабочих дней со дня выявления фактических нарушений либо выявления обстоятельств, влекущих прогнозируемые нарушения;

2.2.12 информирует куратора о проблемах и рисках проекта, для решения которых им приняты исчерпывающие меры, но требуемый результат не достигнут;

2.2.13 обеспечивает достижение результатов и показателей эффективности проекта, осуществляет анализ влияния изменений проекта на достижение результатов и показателей эффективности проекта, уведомляет о таких изменениях куратора и муниципальный проектный офис;

2.2.14 инициирует проведение заседаний муниципального проектного комитета при получении информации о наличии проблем и рисков проекта, для решения которых командой проекта принимаются недостаточные меры;

2.2.15 проводит предварительный анализ необходимости корректировки проектных документов. В случае принятия решения о необходимости ее проведения корректировка проектных документов осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения соответствующих проектных документов;

2.2.16 формирует итоговый отчет о реализации проекта и обеспечивает его согласование;

2.2.17 выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Темрюкский район, решениями муниципального проектного комитета, а также методическими рекомендациями по проектной деятельности

2.3. Администратор муниципального проекта:

2.3.1 участвует в реализации и управлении изменениями проекта;

2.3.2 обеспечивает деятельность руководителя в рамках реализации проекта;

2.3.3 организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с исполнителями проекта при формировании и актуализации проектных документов;

2.3.4 осуществляет взаимодействие с командой проекта в целях получения информации о реализации мероприятий проекта, рисках проекта, фактических и прогнозируемых нарушениях сроков и объемов финансирования, установленных проектными документами;

2.3.5 осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя;

2.3.6 обеспечивает ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту, ведение архива проекта;

2.3.7 обеспечивает учет методических рекомендаций по организации проектной деятельности;

2.3.8 выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Темрюкский район, решениями муниципального проектного комитета, а также методическими рекомендациями по проектной деятельности.

Осуществление функций администратора муниципального проекта возлагаются на одного из участников проектной группы муниципального проекта.

2.4.Координатор:

2.4.1 координирует и контролирует работу по реализации проекта;

2.4.2 осуществляет методическую поддержку команды проекта;

2.4.3 проводит мониторинг соблюдения командой проекта процессов управления проектами;

2.4.4 осуществляет мониторинг достижения результатов и показателей эффективности, указанных в паспорте проекта;

2.4.5 инициирует проведение заседаний муниципального проектного комитета при получении информации о наличии рисков проектов, для решения которых не принимаются меры руководителем и (или) куратором проекта.

Координатором является должностное лицо муниципального проектного офиса, отвечающее за оказание методической помощи руководителю проекта по вопросам подготовки, реализации и контролирующее работу по реализации проекта.

2.5 Команда проекта обеспечивает реализацию проекта в соответствии с планами и  иными документами проекта, поручениями и указаниями руководителя и куратора.

В команду проекта в приоритетном порядке включаются муниципальные служащие, включенные в проектный резерв, с учетом их должностных обязанностей, а также могут включатся работники муниципальных учреждений и иные физические и юридические лица.

2.6. Проектная группа:

2.6.1 формируется руководителем проекта в целях подготовки паспорта проекта;

2.6.2 участвует в формировании сводного плана-графика и рабочих (оперативных) планов реализации проекта;

2.6.3 оказывает консультативную поддержку команде проекта при разработке паспорта проекта;

Проектная группа – группа формируемая из представителей органов местного самоуправления, структурных подразделений и муниципальных учреждений администрации муниципального образования Темрюкский район по основным направлениям стратегического развития муниципального образования Темрюкский район, иные физические и (или) юридические лица, при необходимости формируемая при подготовке паспорта проекта.».

Заместитель главы

муниципального образования

Темрюкский район                                                                           Л.В. Криворучко